**ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование  
Лазаревское  
Щекинского района**

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
муниципального образования  
Лазаревское  
Щекинского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

301220 п. Лазарево, ул. Тульская (старая), д.2, (тел.) 8 (48751) 7-22-49, (факс) 8 (48751)7-21-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от №

**Об утверждении программы муниципального образования Лазаревское «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Лазаревское» на 2020-2022гг.**

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом МО Лазаревское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу в муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Лазаревское» на 2020-2022гг.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Лазаревское.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

МО Лазаревское Г.И.Федотова

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального образования  
Лазаревское Щекинского района  
от №

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Лазаревское**

**Щекинского района Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Лазаревское Щекинского района (сектор по вопросам жизнеобеспечения) |
| Цель (цели) программы | Цель Программы:  Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Задачи программы | Задачи Программы:  -проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений;  -внедрение энергосберегающих технологий;  -снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Количество муниципальных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;  - Количество муниципальных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета;  - Количество организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие;  - Доля муниципальных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование;  - Объем потребления топливно- энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с помощью приборов учета:   * водоснабжение * теплоснабжение * электроснабжение |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных программ, основных мероприятий | Подпрограмма I: «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных администрации МО Лазаревское Щекинского района» |
| Сроки реализации программы | 2020-2022 годы |
| **Объемы финансирования программы** | Всего по муниципальной программе: 160,0тыс.руб.  в том числе по годам:  2020 год -120,0 тыс.руб.  2021год -20,0 тыс.руб.  2022 год -20,0 тыс.руб.  из них:  средства бюджета МО Лазаревское  Щекинского района:  160,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2020 год -120,0 тыс.руб.  2021 год -20,0 тыс.руб.  2022 год -20,0 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** за топливно-потребляемые | 1. Сокращение оплаты энергетические ресурсы, учреждениями; 2. Доведение доли муниципальных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов до 100%; 3. Доведение доли муниципальных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета до 100%.   Увеличение доли муниципальных организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие до 100% |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Щекинского района  
характеризуется повышенной энергоемкостью.

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, является в числе основных задач социально-экономического развития страны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации».

В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР, что значительно увеличивает долю расходов бюджета на содержание учреждений.

На протяжении ряда лет проводились мероприятия, связанные с  
энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.

Учет позволил иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением  
излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленноосуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Однако  
для дальнейшего повышения эффективности энергосбережения ТЭР в учреждениях  
планируются проведение мероприятий направленных на выполнение основных задач  
программы.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель программы:

* обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

Задачи Программы:

- проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа  
информации об энергоемкости учреждений;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет  
сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию, потребляемые  
учреждениями.

**3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной**

**программы и (или) ведомственных целевых программ, включенных в**

**муниципальную программу**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:  
Подпрограмма 1 «Энергосбережение в системе подведомственных учреждений  
муниципального образования Лазаревское Щекинского района» (приложение 1 к  
муниципальной программе).

1. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы | |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Цель:  обеспечение рационального использования топливно- энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий | Доля муниципальных учреждений, в которых проведено энергетическое обследование | 95% | 99% | 99% | 100% | 100% | |
| Задача 1:  Проведение  корректировки  потребления  энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений. | Доведение доли подведомственных учреждений расчеты которых за потребление энергоресурсов производятся по исправным и поверенным показаниям приборов учета %  Доведение доли подведомственных | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
|  | учреждений, для которых установлены лимиты | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
|  | потребления энергоресурсов до 100%; |  |  |  |  |  |
| Задача 2:  снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за тепловую и электрическую энергию потребляемые учреждениям: | Объем потребления топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с помощью приборов учета:  - водоснабжение | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% |
| - теплоснабжение | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| - электроснабжение | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | |
| 2020 | **2021** | **2022** |
| Муниципальная  программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района» | Всего | 160,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |
| бюджет МО Лазаревское Щекинского района | 160,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергоэффективность в учреждениях подведомственных администрации МО Лазаревское Щекинского района» | Всего | 160,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |
| бюджет МО Лазаревское Щекинского района | 160,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

1. **Механизмы реализации подпрограммы**

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится  
заказчиком Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию  
программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие  
органы.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с  
муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в  
соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения  
программных мероприятий.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе договоров  
(муниципальных заказов), котировок, аукционов, положений отдельно на каждое  
мероприятие согласно представленной смете.

Контроль за исполнением осуществляет администрация муниципального  
образования Лазаревское Щекинского района.

Приложение 1

к муниципальной программе «Энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности  
в муниципальном образовании  
Лазаревское Щекинского района»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных  
администрации МО Лазаревское Щекинского района»  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель  подпрограммы | Администрация муниципального образования Лазаревское Щекинского района. |
| Цель  подпрограммы | Цель подпрограммы - реализация потенциала энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного топливно- и энергопотребляющего оборудования. |
| Задачи  подпрограммы | Задачи подпрограммы:  Проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений;  внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на энергосберегающие. |
| Целевые  показатели  (индикаторы)  подпрограммы | Количество муниципальных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов;  Количество подведомственных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета;  Количество организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие. |
| Сроки реализации подпрограммы | С 2020 - 2021годы. |
| Объемы  финансирования  подпрограммы | Всего 204,0 тыс.руб. в том числе по годам:  2020 год -120,0 тыс.руб.  2021 год - 20,0 тыс.руб.  2022 год - 20,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы | Доведение доли подведомственных организаций, для которых установлены лимиты потребления энергоресурсов до 100%;  Доведение доли подведомственных организаций расчеты, которых за потребление энергоресурсов производятся по показаниям приборов учета до 100%.  Увеличение доли подведомственных организаций, в которых осуществляется замена устаревших ламп на энергосберегающие до 100% |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной  
программы**

Наряду с учетом энергоносителей и в целях оценки эффективности использования  
топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, твердого топлива и газа), определения возможностей ее повышения и затрат на реализацию энергоэффективных решений проведены энергетические обследования подведомственных учреждениях, составлены энергетические паспорта.

Экономический эффект от реализации вышеуказанных мероприятий отразится на сокращении расходной части местного бюджета за счет ликвидации необоснованных переплат за потребление энергоресурсов.

Механизм реализации данной программы предусматривает осуществление  
программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого  
управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.

Учет потребления энергоресурсов позволяет иметь информацию о реальном  
потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии бюджетных средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы.

Проблема экономии бюджетных средств остается, так как при существующем  
уровне энергоемкости экономики в сфере образования муниципального образования  
предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов  
приведут к следующим негативным последствиям:

* снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
* опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на  
  содержание муниципальных бюджетных организаций.

Высокая энергоемкость организаций в этих условиях может стать причиной

снижения темпов; роста экономики муниципального образования и налоговых  
поступлений в бюджеты всех уровней.

Поэтому кроме вышеуказанных проведенных мероприятий необходимо выполнить  
весь комплекс энергосберегающих мероприятий по подведомственным учреждениям, в  
том числе по внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на энергосберегающие, что позволит не только сберечь электроэнергию, но и улучшить  
качество освещения в подведомственных учреждениях.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы - реализация потенциала энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного топливно- и энергопотребляющего оборудования. Задачи подпрограммы: Проведение корректировки потребления энергоресурсов на основании сбора и анализа информации об энергоемкости учреждений;  
 расширение практики применения энергосберегающих технологий;  
 внедрения энергосберегающих технологий в первую очередь замена ламп на  
энергосберегающие.

1. **Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы «Энергосбережение в системе подведомственных организаций в муниципальном образовании**

**Лазаревское Щекинский район» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Срок исполнения по годам  реализации  программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель  (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета  Тульской  области | бюджета МО Щекинский  район | бюджета  МО  Лазаревское  Щёкинского района | внебюджетных  источников |
|  |  |  |
| Замена старых оконных конструкций на новые пластиковые стеклопакеты в здании Липовского ДК | 2020 | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  | Администрация  МО  Лазаревское |
| Замена ламп на энергосберегающие | 2021 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| Замена ламп на энергосберегающие | 2022 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |
| Итого по подпрограмме: |  | 160,0 |  |  |  | 160,0 |  |

1. **Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы**

**«Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных администрации МО Лазаревское Щекинского района» муниципальной  
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Лазаревское**

**Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на  начало реализации  подпрограммы | Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | Плановое значение показателя на день  окончания действие подпрограммы |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Цель подпрограммы - реализация потенциала энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного топливно- и энергопотребляющего оборудования. | | | | | | | |
| Задача 1 Проведение корректировки потребления  энергоресурсов на основании сбора и  анализа информации об энергоемкости учреждений. | Доведение доли подведомственных учреждений расчеты которых за потребление энергоресурсов производятся по исправным и поверенным показаниям приборов учета %  Доведение доли подведомственных учреждений, для которых установлены лимиты потребления  энергоресурсов до 100%; | | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 | 100  100 |
| Задача 2 Внедрения энергосберегающих технологий в первую  очередь замена ламп на энергосберегающие | Увеличение доли подведомственных организаций, в которых осуществляется замена  устаревших ламп на энергосберегающие до 100  % | | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**«Энергоэффективность в учреждениях, подведомственных администрации МО Лазаревское Щекинского района» муниципальной  
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Лазаревское**

**Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | |
| 2020 | 2021 | **2022** |
| Подпрограмма | «Энергосбережение в системе  подведомственных учреждении б муниципальном образовании Лазаревское Щекинского района» | Всего | 160,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1 федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Тульской области |  |  |  |  |
| бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |
| бюджет МО Лазаревское Щекинского района | 160,0 | 120,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

1. **Механизмы реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрации  
муниципального образования Лазаревское Щекинского района, которая в пределах своих полномочий:

* разрабатывает при необходимости проект постановления администрации МО  
  Лазаревское Щекинского района о внесении изменений в подпрограмму или о ее  
  досрочном прекращении;
* организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы;
* разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для  
  реализации подпрограммы;
* осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;
* формирует планы реализации мероприятий подпрограммы;
* организует работу по размещению муниципального заказа по программным  
  мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие программы;
* запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки  
  результативности и эффективности -
* предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в  
  финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район и комитет экономического развития администрации муниципального образования Щекинский район;
* с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на  
  очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий,  
  плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;
* анализируют эффективность использования средств в рамках программы;
* организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок  
  хода реализации отдельных мероприятий программы;
* осуществляют контроль за исполнением мероприятий программы.